Утверждена Решение X сессии II созыва Совета депутатов муниципального образования Суоярвский район № 89 от 20 августа 2010г. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» до 2015 ГОДА»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Суоярвский район до 2015 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. №1830 - р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» Распоряжение Правительства Республики Карелия от 05.05.2010г. №175р-П «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Республики Карелия Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 –ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 02.04.2010 г. «О разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Администрация Суоярвского городского поселения, Администрация Вешкельского сельского поселения, Администрация Лоймольского сельского поселения, Администрация Найстеньярвского сельского поселения, Администрация Поросозерского сельского поселения |
| Основные цели задачи программы | Цель Программы: - обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального района за счет сокращения расходов на энергоресурсы; - экономия энергетических ресурсов в натуральных показателях. Задачи Программы: - создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на топливно- энергетические ресурсы; - снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению; - снижение к 2014 году объемов производства, транспортировки и удельного потребления энергетических ресурсов в экономике района; - обеспечение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей району; - внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий; - снижение технической нагрузки на окружающую среду; |
| Срок реализации программы | 2010-2014годы |
| объемы финансирования | Всего 57428,97 тыс. руб. в т.ч. МО Суоярвский район 27699,07 тыс. руб. МО Суоярвское г/п 9458,5 тыс. руб. МО Вешкельское с/п 4185,0 тыс. руб. МО Лоймольское с/п 1293,0 тыс. руб. МО Найстеьярвское с/п 2890 тыс. руб. МО Поросозерское с/п 11903,4 тыс. руб. |
| Источники финансирования программы | Собственные средства предприятий, выполняющие программы энергосбережения; средства, предусмотренные сметами расходов бюджетных учреждений и бюджетных организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по энергосбережению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение объемов потребления энергоносителей в ЖКХ и бюджетной сфере к уровню 2009 года не менее 15% в год. |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации программы осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район» во взаимодействии с главами поселений, с руководителями организаций и учреждений района, предприятиями ЖКХ |

# Содержание проблемы и необходимость ее решения

# программными методами

Основной  целью повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов  является разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.  В связи с ежегодным  ростом стоимости энергоресурсов  увеличивается доля затрат бюджета муниципального образования «Суоярвский район», бюджетов поселений,  собственных средств предприятий и организаций на топливно-энергетические ресурсы.

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета МО и собственных средств предприятий ЖКХ на содержание муниципальных учреждений  Суоярвского  района и коммунальных объектов предприятий ЖКХ района.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

# 2. Основные принципы, цели и задачи Программы

2.1. Основными  целями и задачами настоящей Программы являются:

-  внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и  минимальных  вложениях;

-  обоснованность лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов   муниципальных учреждений Суоярвского района, предприятий ЖКХ;

-  учет потребления топливно-энергетических ресурсов  муниципальными учреждениями Суоярвского района, предприятиями ЖКХ;

-  оснащение приборами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Суоярвского района, предприятиями ЖКХ;

- создание на территории Суоярвского района эффективной системы контроля  за потреблением  топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, на предприятиях ЖКХ;

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

3.Программные мероприятия  по энергосбережению в муниципальных

учреждениях МО  Суоярвского района и на предприятиях ЖКХ

Мероприятия программы  по  энергосбережению в муниципальных  учреждениях  Суоярвского района,  на предприятиях ЖКХ и в жилищном фонде предусматривают:

1. Координацию деятельности  муниципальных  учреждений, предприятий ЖКХ Суоярвского района в области энергосбережения.

2. Обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществление контроля  за  их исполнением.

3. Формирование муниципального заказа на обеспечение потребителей  всеми видами энергетических услуг и контроль его исполнения.

4. Координация работы по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.

5. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Общая характеристика

На территории муниципального образования «Суоярвский район» функционирует   27  муниципальных учреждений,  из них 23 образовательных учреждений, МУ Суоярвская ЦРБ,   МУ «Комплексный центр  социального обслуживания населения», МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система».

В Суоярвском районе существуют пять поселений Суоярвское городское поселение, Вешкельское сельское поселение, Поросозерское сельское поселение, Найстеньярвское сельское поселение, Лоймольское сельское поселение. На территории поселений осуществляют свою деятельность по тепло-, электро-, водоснабжению, водоотведению, содержанию и ремонту жилищного фонда, вывозу бытовых отходов следующие предприятия:

- в Суоярвском городском поселении: Суоярвское картонное производство, ООО «Карелтепло», ЗАО «Запкареллес», ООО «Приграничный водоканал»,  УК ООО «Управдом», УК ООО «Строительные ресурсы», ООО «Орион»;

- в Вешкельском сельском поселении ООО «Мастер»;

- в Поросозерском сельском поселении ООО «Поросозерское ЖКХ»;

- в Найстеньярвском сельском поселении МУП Суоярвского района «Найстеньярвское ЖКХ», ЗАО «Запкареллес»;

- в Лоймольском сельском поселении  ООО «ЖКХ Лоймольского поселения».

Кроме  данных предприятий коммунальные услуги на территории района оказывают: Суоярвский газовый участок филиал-треста «Питкярантамежрайгаз», Суоярвский участок КЭСК,  ЗКЭС РЭС-2 Межрегиональной МРСК Северо-Запада филиал Карелэнерго.

Всего на территории  района  функционируют 30 котельных, в том числе  27 муниципальных.

В настоящее время все учреждений образования, социального обслуживания,  здравоохранения снабжены приборами учета потребления электрической энергии и частично  учета водопотребления. Приборный учет потребленной тепловой энергии отсутствует. Оплата  услуг по отоплению   бюджетными учреждениями осуществляется на основе расчетов, выполненных теплоснабжающими  организациями.

3.1. Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов

Несмотря на то, что сами приборы учета непосредственно не экономят энергоресурсы, их внедрение позволяет в подавляющем большинстве случаев приводить к снижению энергопотребления. Это обусловлено тем, что потребители начинают получать достоверную информацию о своем потреблении, появляется возможность регулировать свои расходы на коммунальные услуги, и в результате потребители естественным образом оказываются мотивированы на энергосбережение.

Введение приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы, в жилищном фонде, на предприятиях ЖКХ. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность

3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы

При проведении мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях Суоярвского района повлияет на экономию потребления электроэнергии.  Срок окупаемости одной энергосберегающей лампы составляет 1 год.

3.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий

От эффективности конструкций стен, окон, дверей зданий и материалов, из которых они сделаны, зависит потребление каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии и соответственно  величина  оплаты коммунальных услуг.

Новые здания должны возводиться в соответствии с повышенными нормами теплозащиты, в соответствии с положениями строительных норм и правил. В зданиях старой застройки улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы (например замена оконных блоков на пластиковые окна), новые приборы контроля и регулирования потребляемых энергоресурсов.

4.Механизм реализации программы и контроль  за ходом ее исполнения

Общее руководство за ходом реализации программы осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район»  во взаимодействии с главами поселений, с руководителями организаций и учреждений района, предприятиями ЖКХ.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Суоярвского района осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район», администрация Вешкельского сельского поселения, администрация Лоймольского сельского поселения, администрация Найстеньярвского сельского поселения, администрация Поросозерского сельского поселения.

Поселения района  представляют в администрацию МО «Суоярвский район» отчет о реализации Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, о способах достижения целей, либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация поставленных в программе  мероприятий будет осуществляться за счет  средств  республиканского,  районного бюджета, бюджетов поселений, собственных средств предприятий, привлеченных и инвестиционных средств.

Необходимый  объем финансовых средств на выполнение программы  составляет – 57428,97 тыс. рублей. (Федеральный бюджет 8463,4 тыс. рублей, республиканский бюджет- 24716 тыс. рублей, районный бюджет- 8401,57 тыс. рублей, средства бюджетов поселений всего 4489,5 тыс. рублей, в т.ч. в Суоярвском городском поселении 2687,5 тыс. руб., в Вешкельского сельского поселения 827 тыс. рублей, Лоймольского сельского поселения 653 тыс. рублей, Найстеньярвского сельского поселения 302,5 тыс. рублей, Поросозерского сельского поселения 19,5 тыс. рублей, средства предприятий  и внебюджетные средства 11358,5 тыс. рублей.). Размеры финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Ожидаемый суммарный экономический эффект от внедрения запланированных мероприятий  составит всего   48930,55  тыс. руб. в т.ч. по  бюджетным учреждениям МО «Суоярвский район» 28052,5 тыс. рублей, по Суоярвскому городскому поселению 8581,9 тыс. руб., по Вешкельскому сельскому поселению 2825 тыс. руб., по Лоймольскому сельскому поселению   3332,5тыс. руб., по Найстеньярвскому сельскому поселению 2850,15 тыс. руб., по Поросозерскому сельскому поселению 3288,5  тыс. руб.

6.Оценка эффективности программных мероприятий

Ожидается, что при реализации мероприятий по установке приборов учета, замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы,  замене оконных блоков в муниципальных учреждениях  позволит  сокращать расходы бюджета муниципального образования «Суоярвский район», бюджетов поселений на топливно-энергетические ресурсы  в пределах 15-20 % ежегодно.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финанси- рования | Сумма финанси- рования тыс.руб. | В том числе | Срок Исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натураль- ном выра- жении | Сумма в тыс.руб. |
| 1.Проведение энергетического обследования |
| 1. 1.Проведение энергетического обследования АМО «Суоярвский район» на предмет уменьшения теплопотерь | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 2011г. |  |  |
| 1. 2. Проведение энергетического обследования ОУ на предмет проверки работоспособности оборудования | Руководители ОУ | Местный бюджет | 1150,0 |  | 1150,0 |  |  |  | 2011г. |  |  |
| 1.3. Проведение энергетического обследования МУ Суоярвская ЦРБ на предмет уменьшения теплопотерь | МУ Суоярвская ЦРБ | Местный бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение энергетического обследования Административное здание МУ «КЦСОН Суоярвского района» (г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, 10) | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 200 | 200 |  |  |  |  | 2010г. |  |  |
| 1.5.Проведение энергетического обследования МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | 2010г. |  |  |
| Итого по проведению энергетического обследования | 2250 | 600 | 1650 |  |  |  | 2010-2011 |  |  |
| 2. Установка приборов учета теплоэнергии |
| АМО «Суоярвский район» | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  | 83,24 Гкал | 194,86 |
| Учреждений образования | Руководители ОУ | Бюджет Республики Карелия | 2860 | 2860 |  |  |  |  | 2010 | 1122,9 Гкал | 1883,9 |
| Учреждения здравоохранения | МУ Суоярвская ЦРБ | Бюджет Республики Карелия | 1340,0 | 1340,0 |  |  |  |  | 2010г. | 226,94 Гкал | 531,25 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  | 2010г. | 30,42 Гкал | 61,53 |
| МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Местный бюджет | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  | 2010г. | 50,71 Гкал | 108,98 |
| Итого по установке приборов учета на теплоэнергию | 5100,0 | 5100,0 |  |  |  |  | 2010г. | 1514,21 Гкал | 2780,52 |
| 3.Установка прибора учета потребления воды |
| АМО «Суоярвский район» | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждений образования | Руководители ОУ | Бюджет Республики Карелия | 24 |  |  | 24 |  |  | 2012 | 593,97 м3 | 19,59 |
| Учреждения здравоохранения | МУ Суоярвская ЦРБ | Бюджет Республики Карелия | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  | 2010г. | 90,0 м3 | 2,21 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 2011г. | 58 м3 | 0,94 |
| МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 2010 г. | 4,6 м3 | 0,067 |
| Итого при установке приборов учета на воду | 35,5 | 8,5 | 3,0 | 24,0 |  |  | 2010-2012г. | 746,57 м3 | 22,807 |
| 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |
| АМО «Суоярвский район | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  | 2011г. | 10,25 тыс. кВтч | 36,45 |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Местный бюджет | 921,0 | 91,0 | 244,0 | 263,0 | 228,0 | 95,0 | 2010-2014 | 371,176 тыс. кВтч | 1035,8 |
| Учреждения здравоохранения | МУ Суоярвская ЦРБ | Местный бюджет | 322,56 | 94,56 | 81,36 | 65,28 | 15,84 | 65,52 | 2010-2014г. | 27,74 тыс. кВтч | 68,79 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 2010-2011г. | 0,28203 тыс. кВтч | 1,18 |
| МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Местный бюджет | 9,0 |  |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2012-2014 г.г. | 0,770 кВтч | 2,7 |
| Итого при замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 1294,56 | 186,56 | 366,36 | 329,28 | 247,84 | 164,52 | 2010-2014г. | 410,218 тыс. кВтч | 1144,92 |
| 5. Замена оконных блоков на пластиковые окна |
| АМО «Суоярвский район» | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 963,0 |  | 321,0 | 321,0 | 321,0 |  | 2011-2013г. | 16,51 Гкал | 38,65 |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Бюджет Республики Карелия | 10163,0 |  | 200,0 | 200,0 | 2060,0 | 7703,0 | 2011-2014 | 29,7 Гкал | 43,77 |
| Учреждения здравоохранения | МУ Суоярвская ЦРБ | Бюджет Республики Карелия | 4235,0 | 527,0 | 1047,0 | 957,0 | 852,0 | 852,0 | 2010-2014 | 38,53 Гкал | 90,19 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 2013г. | 3,0 Гкал | 60,07 |
| МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Местный бюджет | 645,0 |  | 100,0 | 300,0 | 215,0 | 30,0 | 2011-2014 г.г. | 5,062 Гкал | 10,896 |
| Итого при замене оконных блоков на пластиковые окна | 16206,0 | 527,0 | 1668,0 | 1778,0 | 3648,0 | 8585,0 | 2010-2014 | 92,802 Гкал | 243,576 |
| 6. Реконструкция внутридомовых тепловых сетей |
| АМО «Суоярвский район» | АМО «Суоярвский район» | Местный бюджет | 800,0 |  |  | 267,0 | 267,0 | 266,0 | 2012г.-2014г. | 23,12 Гкал | 54,12 |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Местный бюджет | 379,0 | 16,0 | - | 285,0 | 62,0 | 16,0 | 2010-2014 | 449,2 Гкал | 753,5 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения | Бюджет Республики Карелия | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 2010 | 0,33 Гкал | 0,77 |
| Итого при реконструкции внутридомовых тепловых сетей | 1204,0 | 41,0 | - | 552,0 | 329,0 | 282,0 | 2010-2014 | 472,45 Гкал | 808,39 |
| 7. Выполнение ежегодных мероприятий по утеплению |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Местный бюджет, | 17,3 | 7,4 | 5,1 | 3,7 | 1,1 | - | 2010-2011 | 56,15 Гкал | 94,198 |
| 8. Замена дверей, дверных блоков |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Местный бюджет | 1492,7 | - | 102,5 | 502,0 | 440,5 | 447,7 | 2011-2014 | 0,224 Гкал | 376,8 |
| 9. Остекление балкона |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | Местный бюджет | 99,01 | - | - | 99,01 | - | - | 2012г. | 0,280 Гкал | 22,007 |
| 10. Контроль за качеством отопления в дни с пониженной температурой |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно | Постоянный контроль на протяжении всего |  |
| 11. Проведение мероприятий по основам энергосбережения среди сотрудников и детей ОУ родителей |
| Учреждений образования | Руководитель ОУ | - | - | + | + | + | + | + | ежегодно | 61,9 Гкал | 515,9 |
| Учреждения комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района | Администрация учреждения |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год | Формирование культуры энергосбережения. |  |
| МУК «Суоярвская ЦБС» | МУК «Суоярвская ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Формирование культуры энергосбережения |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 61,9 Гкал | 515,9 |
| ВСЕГО |  |  | 27699,07 | 6470,46 | 3794,96 | 3287,99 | 4666,44 | 9479,22 |  |  | 6009,118 |

Примечание:

* - экономия тепловой энергии при установке приборов учета рассчитана в количестве от 10% до 20% от годового объема потребления тепловой энергии

** - экономия воды при установке приборов учета рассчитана в количестве от 20% до 30% от годового объема потребления воды

*** - экономия потребления электроэнергии при замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы рассчитана из расчета снижения потребления электроэнергии энергосберегающими  лампами на 5% от годового объема потребления электрической энергии

****- экономия тепловой энергии при установке пластиковых окон рассчитана в количестве 2,5% от годового объема потребления тепловой энергии

***** - экономия тепловой энергии при реконструкции внутридомовых тепловых сетей рассчитана в количестве 5% от годового объема потребления тепловой энергии

«1» расчет затрат произведен по действующим тарифам в 2010 году

ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности

в муниципальном образовании  «Суоярвский район» бюджетных учреждений

| № | Показатели | 2010 г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию «Суоярвский район» |
| 1 | Годовое сокращение потребления электроэнергии, кВт ч / тыс. руб. | 100,502 / 272,18 | 238,592 / 675,96 | 318,047 / 912,699 | 384,542 / 1108,748 | 634,842 / 1271,271 | 1676,525 / 4240,858 |
| 2 | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, Гкал / тыс. руб.: | 1472,63 / 2717,08 | 2551,25 / 4742,92 | 2544,67 / 4923,22 | 2772,67 / 5439,91 | 2887,86 / 5782,95 | 12229,08 / 23606,08 |
| 3 | Годовое сокращение потребления воды, куб. м / тыс. руб.: | 321,6/ 13,717 | 487,6 / 20,343 | 1098,6 / 51,29 | 1202,6 / 56,918 | 1322,6 / 63,296 | 4433 / 205,564 |

Примечание:

Применялись тарифы с ежегодным увеличение на 10% .

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Найстеньярвском сельском поселении.

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс.руб. | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма в тыс.руб. |
| Администрация поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод на 2-х тарифные счетчики |
| Артезианская скважина по адресу: п.Найстенъярви, ул.Шолохова, у д.1 | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Бюджет поселения | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 2010г. | 120 кВт. | 0,55 |
| Здание администрации по адресу: п.Найстенъярви, ул.Заводская, д.1 | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Бюджет поселения | 20,00 |  | 20,0 |  |  |  | 2011г. | 840 кВт | 4 |
| Уличное освещение |
| Замена существующих светильников уличного освещения на энергоэкономичные | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Бюджет поселения | 100,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2011-2014г.г. | 4937 кВт | 20,0 |
| Реконструкция сетей наружного освещения в пос.пос.Суоёки, Лахколампи, Леппяниэми с заменой на СИП (самонесущий изолированный провод) | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Бюджет поселения | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  | 2011г. | 1600 кВт | 2 |
| МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электропроводки, установка энергосберегающих ламп |
| Здание клуба по адресу: пос.Лахколампи, ул.Клубная, д.1 | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 2012г. | 1200 кВт | 4,5 |
| Здание клуба по адресу: пос.Суоеки, ул. Ленина, 1 | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 2012г. | 700 кВт | 2,6 |
| Здание клуба по адресу: ст.Найстенъярви | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 2012г. | 508 кВт | 1,9 |
| Перевод на 2-х тарифные счетчики |
| Здание клуба по адресу: пос.Лахколампи, ул.Клубная, д.1 | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 2012г. | 11000 | 9,8 |
| Здание клуба по адресу: пос.Суоеки, ул.Ленина, 1 | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 2012г. | 8200 | 7,2 |
| Энергетические обследования клубов, потребителей электрической энергии, и их эффективность | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2011-2012г.г. |  |  |
| МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электротехнического оборудования |
| замена электродвигателя, распр.щиты, распр.пункты на Водонасосной пос.Тойвола | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 25,0 |  | 12,5 | 12,5 |  |  | 2011-2012г.г. |  | 5 |
| замена электродвигателя, насоса на КНС пос.Найстенъярви, ул.Мира | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 80,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 2013-2014г.г. |  | 6 |
| Замена сетевого насоса на меньшую мощность в котельной пос.Тойвола | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 60,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 2012-2013г.г. | 7500 кВт | 106 |
| Установка датчиков движения в местах общего пользования жилых домов | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 2011г. |  | 300 |
| Модернизация, ремонт тепловых сетей |
| Установка приборов учета тепловой энергии на сети от котельной л/завода пос.Найстенъярви | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 300,00 |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 2011-2012г.г. | 2670 Гкал. | 1839,6 |
| Теплоизоляция трубопроводов в подвальных и чердачных жилых помещениях пос.Найстенъярви пос.Тойвола | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 150,00 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 2011-2013г.г. | 300 Гкал | 30 |
| Теплоизоляция теплотрассы пос.Найстенъярви | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 67,5 | 20,0 | 20,0 | 27,5 |  |  | 2010-2012г.г. | 4300 Гкал. | 451 |
| Замена труб теплосети пос.Найстенъярви | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 1815,0 |  |  |  | 907,5 | 907,5 | 2013-2014г.г. |  | 60 |
| Энергетические обследования котельных, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и их эффективность | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 60,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 2011-2012г.г. |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы в Найстеньярвском сельском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, т.руб |  | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма в тыс.руб. |
| Администрация поселения | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Местный бюджет | 147,5 | 20,0 | 52,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2010-2014 | 7497кВт | 26,55 |
| Итого |  |  | 147,5 | 20,0 | 52,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 26,55 |
| Культура | МУ «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» | Местный бюджет | 155,0 |  | 10,0 | 145,0 |  |  | 2011-2012 | 21608 кВт | 26 |
| Итого |  |  | 155,0 |  | 10,0 | 145,0 |  |  |  |  | 26 |
| ЖКХ | МУП Суоярвского района «Найстенъярвское ЖКХ» | Собственные средства | 195,0 |  | 42,5 | 42,5 | 70,0 | 40,0 | 2011-2014 | 8500 кВт | 417,0 |
|  |  |  | 2392,5 | 20,0 | 250,0 | 257,5 | 957,5 | 907,5 | 2010-2014 | 7270 Гкал | 2380,6 |
| Итого |  |  | 2587,5 | 20,0 | 292,5 | 300,0 | 1027,5 | 947,5 |  |  | 2797,6 |
| Всего по поселению |  |  | 2890,0 | 40,0 | 355,0 | 470,0 | 1052,5 | 972,5 |  |  | 2850,15 |

План мероприятий по энергосбережению в Вешкельском сельском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финанси- рования | Сумма финанси- рования тыс.руб. | В том числе | Срок Исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натураль- ном выра- жении | Сумма в тыс.руб. |
| 1. Мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения |
| Установка водонасосной станции | Администрация Веншкельского сельского поселения | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | 2010г. |  | 150,0 |
| 2.Мероприятия на объекта теплоснабжения |
| Ремонт теплотрассы. Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.): | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | Местный бюджет | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 2011-2013 | 200 Гкал | 31,5 |
|  |  | бюджет предприятия | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция блок-модульной котельной с.Вешкелица (перевод на местный вид топливо - торф) | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | Бюджет Республики Карелия | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2012-2013г.г. |  | 325 тыс. руб. |
| Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, операторов блок-модульной котельной. | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | бюджет предприятия | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2010-2013г.г. |  |  |
| 3.Мероприятия в жилищном фонде |
| Установка датчиков на движения в местах общего пользования жилых домов | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | Местный бюджет | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |  | 2010-2012г.г. | 3800 кВт | 5,0 тыс. руб. |
| Теплоизоляция трубопроводов в подвальных и чердачных жилых помещениях | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | бюджет предприятия | 50,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 |  |  | 2010-2012г.г. | 26 Гкал | 48,5 тыс. руб. |
| 4. Мероприятия на муниципальных объектах электроснабжения |
| Замена старых ламп наружного освещения ДРЛ-250 на лампы ДИАТ-250 (желтого света) | филиал ОАО «Карелэнерго» | Местный бюджет | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2011-2012г.г. | 20,4 кВт | 5 тыс. руб. |
| ВСЕГО |  |  | 4185,0 | 520,0 | 230,0 | 1233,0 | 1202,0 | 1000,0 |  |  | 565,0 |

Оценка эффективности реализации Программы в Вешкельском сельском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, т.руб |  | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма тыс. руб. в год |
| Администрация поселения | Администрация Вешкельского сельского поселения | Местный бюджет | 807,0 | 502,0 | 102,0 | 103,0 | 100,0 |  | 2010-2014 |  | 155 тыс.руб. |
| Культура | МУ КДЦ с.Вешкелица «СУАРНА КЮЛЯ» | Местный бюджет | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2011-2012 | 20,4 кВт | 5 тыс. руб. |
| ЖКХ | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства с.Вешкелица | Собственные средства | 358 | 18,0 | 118,0 | 120,0 | 102,0 |  | 2010-2014 | 226 Гкал | 80,0 тыс. руб. |
|  |  | Бюджет Республики Карелия | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2012-2012г.г. |  | 325 тыс.руб. |
| Всего по поселению |  |  | 4185,0 тыс. руб. | 520,0 тыс. руб. | 230,0 тыс. руб. | 1233,0 тыс. руб. | 1202,0 тыс. руб. | 1000,0 тыс. руб. |  |  | 565,0 тыс.руб. |

План мероприятий по энергосбережению в Лоймольском сельском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финанси- рования | Сумма финанси- рования тыс.руб. | В том числе | Срок Исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натураль- ном выра- жении | Сумма тыс.руб. в год |
| 1. Мероприятия на объектах электроснабжения |
| Установка реле-элементов ПИК ПП в населенных пунктах Лоймольского сельского поселения | Администрация Лоймольского сельского поселения | Местный бюджет | 13,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2011-2014г.г. |  |  |
| 2.Мероприятия на объекта теплоснабжения |
| Установка приборов учета тепловой энергии на сети от котельной : п.Леппясюрья(центральная котельная; п.Райконкоски (котельная бани, школьная котельная; п.Лоймола –котельная бани; котельная школы; п. Пийтсиеки котельная клуба, котельная школы | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | 60,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 2013-2014г.г. |  |  |
|  |  | бюджет предприятия | 300,0 |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 3.Мероприятия в жилищном фонде |
| Установка приборов учета потребления воды | ООО « ЖКХ Лоймольского поселения» | Местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 2010-2012г.г. | 145 м3 | 8,2 |
|  |  | Средства предприятий | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | А МО «Лоймольское сельское поселение», ЖКХ « Лоймольского поселения | местный бюджет | 150,0 |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 2011-2014г.г. | 188,6 Гкал | 358,4 |
|  |  | Средства предприятий | 150,0 |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |
| Восстановление изоляции теплотрассы в населенных пунктах | ООО « ЖКХ Лоймольского поселения» | местный бюджет | 93,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 18,0 | 2011-2014г.г. | 128 Гкал | 243,2 |
|  |  | Средства предприятий | 100,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 4. Мероприятия в муниципальных учреждениях |
| Установка приборов учета тепловой энергии | МУ «Социально-культурный центр «Досуг»» | Местный бюджет | 240,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2011-2014г.г. | 30,4 Гкал | 55,2 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светильники | МУ «Социально-культурный центр «Досуг»» | Местный бюджет | 7,0 |  | 2,0 | 5,0 |  |  | 2011-2012г.г. | 0,5 кВтч | 1,5 |
| ВСЕГО |  |  | 1293,0 | 60,0 | 250,0 | 253,0 | 368,0 | 362,0 |  |  | 666,5 |

Оценка эффективности реализации Программы в Лоймольском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма тыс. руб. в год |
| Администрация поселения | Администрация Лоймольского сельского поселения | Местный бюджет | 13,0 | 2011-2014 |  |
| Культура | МУ «Социально-культурный центр «Досуг»» | Местный бюджет | 247,0 | 2011-2014 | 56,7 тыс. руб. |
| ЖКХ | Предприятие жилищно-коммунального хозяйства | Собственные средства | 640 | 2010-2014 | 609,8 тыс. руб. |
|  |  | Местный бюджет | 393,0 | 2011-2014г.г. |  |
| Всего по Лоймольскому поселению |  |  | 1293 тыс. руб. |  | 666,5 тыс.руб. |

Мероприятия по энергосбережению в Поросозерском сельском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финанси- рования | Сумма финанси- рования тыс.руб. | В том числе | Срок Исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натураль- ном выра- жении | Сумма тыс. руб. за 5 лет |
| Замена деревянных блоков на стеклопакеты | Администрация Поросозерского сельского поселения | Федеральный бюджет | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  | 2011 г. |  | 9,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Поросозерского сельского поселения | Местный бюджет | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | 2011г. |  | 1,0 |
| Замена ламп накаливания | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Средства предприятия | 65,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  |  | 2011 - 2013 г.г. |  | 15,0 |
| Установка приборов учета холодной и горячей воды АС-001 | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Средства предприятия | 297,0 |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  | 2012-2014 г.г. |  | 297,0 |
| Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии СПЕ-451 | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Средства предприятия | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  | 2013 г. |  | 140,0 |
| Внедрение частотных преобразований на топливно- подаче | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Средства предприятия | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 г. |  | 350,0 |
| Внедрение частотных преобразователей на котельных | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Республиканский бюджет | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  | 2014 г. |  | 456,0 |
| Замена запорной арматуры | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Республиканский бюджет | 675,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 2011-2015 г.г. |  | 202,0 |
| Энергетическое обследование зданий | МУК «Поросозерский Центр досуга» | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |
| Замена деревянных оконных блоков на стеклопакетов | МУК «Поросозерский Центр досуга» | Федеральный бюджет | 1000,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2012-2015 г.г. |  | 19,5 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МУК «Поросозерский Центр досуга» | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 2011 г. |  | 37,5 |
| Ремонт сетей внутреннего водопровода | МУК «Поросозерский Центр досуга» | Республиканский бюджет | 23,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2011-2015 г.г. |  | 2,5 |
| Установка приборов учета на отопление и водоснабжение | МУК «Поросозерский Центр досуга» | Республиканский бюджет | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 2012-2014 г.г. |  | 250,0 |
| Установка приборов учета тепловой энергии ТСК-7У8 | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Федеральный бюджет | 700,0 |  | 200,0 | 250,0 | 250,0 |  | 2012-2014 г.г. |  | 650,0 |
| Замена стальных труб на полимерные с пенополиурета новой изоляцией | ООО «Поросозерское ЖКХ» | Федеральный бюджет | 6693,4 |  | 2232,0 | 2232,0 | 2229,4 |  | 2012-2014 г.г. |  | 859,0 |

Ресурсное обеспечение программы в Поросозерском сельском поселении

| Источники Финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | Ожидаемый результат тыс. руб. за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 70,0 | 2682,0 | 2732,0 | 2729,4 | 250,0 | 8463,4 | 1533,0 |
| Республиканский бюджет | 209,7 | 189,7 | 189,7 | 1689,7 | 139,7 | 2418,5 | 915,0 |
| Местный бюджет | 19,5 |  |  |  |  | 19,5 | 38,5 |
| Средства предприятия | 20,0 | 119,0 | 264,0 | 599,0 |  | 1002,0 | 802,0 |
| Итого | 419,2 | 2990,7 | 3185,7 | 5018,1 | 389,7 | 11903,4 | 3288,5 |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.в Суоярвском городском поселении

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс.руб. | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма в тыс.руб. |
| Администрация Суоярвского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка энергосберегающих ламп |
| в кабинетах администрации Суоярвского городского поселения по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. | Администрация Суоярвского городского поселения | Бюджет Суоярвского городского поселения | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 2012г. | 508 кВт | 1,9 |
| Уличное освещение |
| Замена существующих светильников уличного освещения на энергоэкономичные | Администрация Суоярвского городского поселения | Бюджет Суоярвского городского поселения | 100,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2011-2014г.г. | 4937 кВт | 20,0 |
| Реконструкция сетей наружного освещения в г. Суоярви с заменой на СИП (самонесущий изолированный провод) | Администрация Суоярвского городского поселения | Бюджет Суоярвского городского поселения | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  | 2011г. | 1600 кВт | 2 |
| МУ «Культурно-досуговый центр г. Суоярви» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электропроводки, установка энергосберегающих ламп |
| Здание КДЦ по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15 | МУ «Культурно-досуговый центр г. Суоярви» | Бюджет Суоярвского городского поселения | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 2012г. | 1200 кВт | 4,5 |
| Энергетические обследования МУ «КДЦ г. Суоярви», потребителей электрической энергии, и их эффективность | МУ «Культурно-досуговый центр г. Суоярви» | Бюджет Суоярвского городского поселения | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2011-2012г.г. |  |  |
| МУП «ЖКХ Суоярви» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электротехнического оборудования |
| Установка датчиков движения в местах общего пользования жилых домов | МУП «ЖКХ Суоярви» | Собственные средства | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 2011г. |  | 3000 |
| ООО «Карелтепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение в ЖКХ, источники тепловой энергии |
| Закрытие котельной «Маяковского» с подключением потребителей к котельной «Сувилахти» | ООО «Карелтепло» | Местный бюджет | 2500,00 | 1250,0 | 1250,00 |  |  |  | 2010-2011г.г. | Затраты на выработку тепловой энергии котельной «Маяковского» | 1200,0 |
| Замена устаревших котлов на более современные с КПД 90% (4 котла) Котельная «Птицефабрика», «РУС» | ООО «Карелтепло» | Местный бюджет, внебюджетные средства | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Экономия затрат на выработку тепловой энергии | 800,0 |
| Тепловые сети |
| Реконструкция тепловых сетей с использованием тепловой изоляции «Амофлекс», «Термофлекс» по улице Кайманова 0,8 км. | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 1600,00 | 1600,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Сокращение потерь 150 Гкал/год | 262,5 |
| Проведение энергетического обследования предприятия |
| Проведение энергетического обследования предприятия | ООО «Карелтепло» | Местный бюджет | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  |  | 2010 г. |  |  |
| Внедрение приборов учёта |
| Установка приборов учёта расхода тепловой энергии на источнике теплоты -Центральная бойлерная | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 350,00 | 350,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Контроль за фактическим качеством и объёмом тепловой энергии, экономия 500 Гкал | 100,00 |
| Внепрограммная часть |
| Восстановление теплоизоляции трубопроводов и арматуры на наружных сетях | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Сокращение потерь до 5 % | 100,00 |
| Теплоизоляция трубопроводов, скоростных водоподогревателей в тепловых узлах и подвалах домов | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Сокращение тепловых потерь от 3,5% до 1% (75 Гкал) | 150,00 |
| Качественная гидропневматическая промывка и прессовка системы отопления и наружных теплотрасс | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  | 2010 г. | Улучшение качественных показателей тепловой энергии, уменьшение скидок за ственное теплоснабжение потребителей 200 Гкал | 400,00 |
| Осуществление контроля за соблюдением режима горения и полного сгорания топлива в котлах | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  | В течение отопительного периода | Уменьшение расхода топлива до 1,5% (100 т. угля) | 200,00 |
| Снижение присосов воздуха в топках и газоходов котлов | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  | В течение отопительного периода | Уменьшение расхода топлива до 1,5% (100 т. угля) | 200,00 |
| Теплоизоляция котлов и внутренних трубопроводов котельных | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 16,00 |  |  |  |  |  | В течение отопительного периода | Сокращение расхода тепловой энергии на собственные нужды до 1,0 % - 25 Гкал | 50,00 |
| Организация регулярной очистки котлов | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  | В течение отопительного периода | Сокращение топлива для выработки тепловой энергии 50 Гкал | 100,00 |
| Замена насосного оборудования и дымососов на насосы и дымососы с меньшим электропотреблением на котельных: «Птицефабрика» (с 30 кВт. до 18) – 58800 кВт.; «Гагарина» (с 15,0 кВт. до 7,5) – 23500 кВт.; «Октябрьская» (с 22 кВт до 15) – 29400 кВт.; «ДК» (с 7,5 до 3,0) – 20580 кВт.; «Химлесхоз» (с 30,0 до 18,0) – 41160 кВт.; «РСУ» (с 7,5 до 3,0) – 20580 | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  | 2010 г. | Экономия потребления электроэнергии 194020 кВт. | 700,0 |
| Установка насоса на откачку конденсата совместно с подпиткой на центральной бойлерной | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 2010 г. | Экономия потребления электрической энергии 5880 кВт. | 21,0 |
| Замена ламп накаливания в котельных на энергосберегающие лампы | ООО «Карелтепло» | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 2010 г. | Сокращение потребления электроэнергии на вспомогательные нужды на 20 %, увеличения срока службы ламп 14000 кВт/час | 70,0 |

Оценка эффективности реализации Программы

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, т.руб |  | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма в тыс.руб. |
| Администрация Суоярвского городского поселения | Администрация Суоярвского городского поселения | Бюджет Суоярвского городского поселения | 127,5 | - | 32,5 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 2011-2014 гг. | 7045 кВт | 23,9 |
| Итого |  |  | 127,5 | - | 32,5 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | 23,9 |
| Культура | МУ «Культурно-досуговый центр г. Суоярви» | Бюджет Суоярвского городского поселения | 60,0 | - | 10,0 | 50,0 | - | - | 2011-2012 гг. | 1200 кВт | 4,5 |
| Итого |  |  | 60,0 | - | 10,0 | 50,0 | - | - | - | - | 4,5 |
| ЖКХ | МУП «ЖКХ Суоярви» | Собственные средства | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2011 г. | - | 3000,0 |
|  | ООО «Карелтепло» | Местный бюджет | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | - | - | - | 2010-2011 гг. | - | 1200,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 6471,0 | 6471,0 | - | - | - | - | 2010 г. | - | 4353,5 |
| Итого |  |  | 9271 | 7721 | 1550 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8553,5 |
| Всего по Суоярвскому городскому поселению |  |  | 9458,5 | 7721 | 1592,5 | 95,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | 8581,9 |