РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XXVIII сессия                                                                                              I созыв

РЕШЕНИЕ

24.12.2024                                                                                                    № 318

О ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 гг. на территории Суоярвского муниципального округа.

На основании перспективного план работы Совет Суоярвского муниципального округа на 2024 год, заслушав информацию администрации Суоярвского муниципального округа о ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 гг. на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 гг.  на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению (приложение к настоящему решению).

- Опубликовать информацию на официальном интернет-портал Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу с момента принятия

Председатель Совета Суоярвского

муниципального округа                                                              Н.В. Васенина

приложение к решению Совета

Суоярвского муниципального округа

от 24.12.2024 № 318

Информация о ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 гг. на территории Суоярвского муниципального округа»

Для координации действий по подготовке Суоярвского муниципального округа и осуществления контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону были изданы постановления: 1.  постановление от 17.05.2024 № 478 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года», 2. Постановление от 05.06.2024 г. № 539 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024/2025 г.г.».

Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024/2025 г.г., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период.

В соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия № 298 от 30 сентября 2024 года с 03.10.2024 г. на территории Суоярвского муниципального округа начался отопительный сезон 2024/2025 г.г.

На территории Суоярвского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией является ГУП РК «Карелкоммунэнерго».  У предприятия функционирует 19 котельных, также 20 ИТП в работе.

Центральная котельная ООО «Экотоп» запущена на большом 12 МВт котле. Нормативный запас топлива на отопительный период 2024 г. сформирован.

Также в г. Суоярви услуги по теплоснабжению оказывает                    ИП Захаров М.С., у которого функционирует 1 котельная (ул. Ленина, д. 38).

По информации теплоснабжающей организации и ИП Захаров М.С. готовность котельных к работе в отопительный период составляет 100%. Нормативный запас топлива на всех котельных сформирован.

С начала отопительного периода 03.10.2024 г.  все котельные были запущены, теплоснабжение стало осуществляться во все здания и сооружения.

В летне-осенний период 2024 г.ГУП РК «Карелкоммунэнерго» в г. Суоярви продолжило проводить работы по замене сетей теплоснабжения по проекту, который реализуется при поддержке Фонда развития территорий. Работы по укладке трубопроводов, испытания трубопроводов и обратной засыпке грунтом проводила подрядная организация ООО «Стройтехмонтаж». Общая протяженность около полутора километров. На котельной «Модуль» выполнена модернизация тепловой сети, работа по замене труб отопления и водоснабжения проведена совместно с ООО «Гидроресурс», протяженность составила 100 пог. м. (50 м. в одну сторону).  Также на улице Ленина проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения. Работы, проводимые подрядной организацией включали в себя замену 515,6 метров устаревших сетей теплоснабжения. Параллельно с работами на ул. Ленина проведены работы по ремонту участка теплоснабжения по ул. Кайманова.  В связи с внесением изменений в проектную документацию, работы по строительству новых систем теплоснабжения на улицах Шельшакова и Октябрьская с целью подключения потребителей к новой строящейся биотопливной котельной мощностью 7МВт по ул. Октябрьская продолжатся.

С 15 июля 2024 г. началось строительство новой биотопливной котельной, ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025 г. Также будут закрыты три старые угольные котельные, которые будут переподключены к новой сети. В результате будет значительно улучшено качество предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению.

По состоянию на 24.12.2024 г.

Жилищный фонд:

Обслуживание жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального округа осуществляют две управляющие организации ООО «Управдом», ООО «СКС», 2 ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль». По информации управляющих организаций к началу отопительного сезона 2024/2025 г.г. жилой фонд подготовлен к его прохождению.

Управляющими организациями и ТСЖ  в многоквартирных домах с централизованным отоплением проведены мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления, согласно утвержденных графиков. В соответствии с планом работ, проведены работы по текущему ремонту МКД – ремонт кровли, печных труб, крылец, входных дверей в подъезды, козырьков над входами в подъезды, замены стояков холодного водоснабжения. В администрацию представлены паспорта готовности на дома.

В рамках подготовки ООО «Управдом» выполнен плановый текущий ремонт крыш и утепление швов в панельных домах: ул. Кайманова, дома 11, 13, 17, ул. Лесная, дом 10, ул. Суоярвское шоссе, дом 7, ул. Ленина, дома 25, 36 и 45. В 2024 году  проводится большая работа по капитальному ремонту, заключены договора по домам, средства которых на специальном счете – это дома  №№ 1, 1А, 1Б , 11 по ул. Кайманова, дом № 7 по улице Суоярвское шоссе. Проведены работы по капитальному  ремонту кровли и фасада дома № 4 по ул. Суоярвское шоссе, отремонтирован фасад и кровля дома № 35 по ул. Ленина, начался ремонт  фасада и кровли дома № 41 по ул. Ленина и дома № 2 по ул. Кайманова. В домах № 2 и № 4 по ул. Гагарина выполнен полностью капитальный ремонт домов. Также в одном подъезде дома № 1А по ул. Кайманова  установлены стеклопакеты.

С началом отопительного периода от жителей города Суоярви и сельских населенных пунктов поступали жалобы на отсутствие тепла в квартирах, на неравномерный прогрев батарей. Работниками управляющих организаций и  при необходимости совместно с представителями теплоснабжающей организации отрабатывались все заявки от жителей с выездом на место для выяснения причин неудовлетворительного оказания коммунальной услуги по отоплению. Работы по провоздушиванию системы отопления для выпуска воздуха в многоквартирных домах проводились управляющими организациями ежедневно. Ситуация в каждом доме рассматривалась индивидуально. По информации управляющих организаций в настоящее время ситуация с теплоснабжением улучшилась, заявок на отсутствие тепла стало поступать в разы меньше.

Водопроводные  и канализационные сети:

По информации ресурсоснабжающих организаций (ООО «Гидроресурс», ООО «Сфера») объекты водоснабжения и водоотведения к проведению отопительного периода 2024/2025 г.г. готовы. В течение весенне-летнего периода 2024 г. на объектах водопроводно-канализационного хозяйства проведены профилактические и ремонтные работы:  наружный и внутренний осмотр сетей, утепление сетей водоснабжения и водоотведения, приобретение резервных насосов, электродвигателей, труб, вентилей. На водозаборе в г. Суоярви установлены два новых насоса с двигателями, в резерве имеется 3 насоса, приобретены запчасти. Материально-технические ресурсы имеются в достаточном количестве. Канализационные насосные станции работают в штатном режиме. На КНС № 2 установлен новый насос, приобретен дополнительный резервный новый насос для установки. Произведен ремонт водонапорной башни в п. Лахколампи, выполнена реконструкция системы водоснабжения, выполнен капитальный ремонт участка водопроводной сети в п. Леппясюрья: выведена из эксплуатации водонапорная  башня, установлены частотные преобразователи, в п. Найстенъярви приобретен новый насос на насосную станцию.

Образовательные организации:

Администрацией издано постановление от 05.06.2024 г. № 539 «О подготовке образовательных организаций  Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период  2024/2025 года», разработан и утвержден план подготовки к зимнему отопительному сезону, в образовательных организациях назначены ответственные лица.

Объем финансовых средств, утвержденный планом подготовки к отопительному сезону 82 тыс. руб. Финансовые средства в размере 82 тыс. руб. освоены полностью.

Во всех образовательных организациях в летний период проведены мероприятия по  утеплению окон, дверей, чердачных и смотровых проемов, а также проведены занятия с ответственными должностными лицами по вопросам обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения в осенне-зимний период 2024/2025 годов.

В соответствии с согласованным графиком с ГУП РК «Карелкоммунэнерго», проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления зданий образовательных организаций. Промывка-опрессовка проведена в 25 зданиях из 27, в 1 здании проводился капитальный ремонт (Школа Искусств, ул. Победы, 4), 1 здание закрылось (ул. Суоярвское шоссе, д. 164 здание Кайпинской школы), в связи аварийностью и нецелесообразностью ремонта. В Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлены паспорта готовности образовательных организаций к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

Муниципальному образованию Суоярвский муниципальный округ выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.