РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2025                                                                                                           № 391

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Суоярвского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в  целях своевременной и надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах Суоярвского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 гг.:

- Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 гг., подлежащий включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы Суоярвского муниципального округа (далее - Перечень), согласно Приложению   № 1.

- Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг. Суоярвского муниципального округа в срок до 15 мая 2025 года.

- Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2025/2026 гг. в Суоярвском муниципальном округе и утвердить ее состав, согласно Приложению № 2.

- С целью обеспечения постоянного контроля  за ходом подготовительных работ, целевым использованием выделенных средств и за прохождением отопительного периода заседания комиссии по подготовке и проведению отопительного периода проводить не реже одного раза в месяц.

- Администрации Суоярвского муниципального округа:

1)  предусмотреть  в   бюджете  на 2025-2026 годы  средства на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, в соответствии с заключенными договорами  и  выполнение ремонтных работ при подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении администрации к работе в отопительный период, в том числе оборудование объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении администрации, резервными источниками энергоснабжения;

2)   обеспечить контроль за:

- использованием средств местного бюджета на выполнение мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении администрации, к работе в отопительный период;

- ходом подготовки объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органа местного самоуправления, жилищного фонда, объектов социальной сферы, организациями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- созданием в срок до 1 октября 2025 года в организациях обеспечивающих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

3)  провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период с оформлением соответствующих актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2025 года.

6. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах:

1)  до 31 августа 2025 г. обеспечить выполнение всех строительных, ремонтных и подготовительных работ в объемах, необходимых для начала отопительного сезона и надежной работы в осенне-зимний период инженерных коммуникаций и установленного оборудования, создать необходимый запас материалов и оборудования;

2)  обеспечить контроль за собираемостью платежей;

3) обеспечить расчеты с поставщиками энергоресурсов (электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, водоотведение, сточные воды);

4) предоставить акты готовности систем отопления, тепловых сетей потребителя и паспорта готовности к отопительному периоду жилищного фонда и в администрацию Суоярвского муниципального округа в срок до 1 сентября 2025 года;

5)  предоставить акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилищном фонде в Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз».

- Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, водо- и газоснабжение населенных пунктов Суоярвского муниципального округа:

1) подвести итоги прохождения отопительного периода 2024/2025 гг.,  разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жизнеобеспечения, включив в них  мероприятия, направленные на устранение недостатков отопительного периода 2024/2025 гг. и повышения качества подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов  жизнеобеспечения, социальных объектов и жилого фонда к отопительному периоду 2025/2026 гг., а также ежегодные профилактические мероприятия, предусмотренные законодательством и (или) рекомендованные к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями и представить их в администрацию в срок до 15 мая 2025 года;

2)  разработать  и  утвердить  в  срок до 1 июля 2025 года в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке  мощности теплоисточника;

3) обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах, в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного периода;

4)  произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей, и в  срок до 01 августа 2025 года  направить их на утверждение в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (для источников тепловой энергии,  за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более), в Министерство энергетики Российской Федерации (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более);

5) провести совместно с потребителями приемку системы отопления и тепловых сетей потребителей с составлением и предоставлением актов готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду в администрацию в срок до 01 сентября 2025 года;

6) обеспечить создание нормативных  запасов топлива согласно утвержденным расчетам до начала отопительного периода;

7) создать неснижаемые аварийные запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

8) провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

9) провести пробные топки котельных перед началом отопительного сезона 2025/2026 гг.;

10) не производить в период подготовки к отопительному периоду отключений от электрической энергии объектов жизнеобеспечения (котельные, водонасосные  станции, ремонтные базы) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

11) принять меры по оборудованию объектов теплоснабжения резервными источниками энергоснабжения.

12) обеспечить подготовку к зиме технологически связанных объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности, на которые собственник отказался;

13) разработать и утвердить графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики в срок до 20 сентября 2025 года;

8.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений социальной сферы обеспечить в срок до 15 мая 2025 года разработку плана мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в отопительный период 2025/2026 гг. с учетом утвержденного настоящим постановлением Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, осуществлять контроль за выполнением планов.

9. Отделу по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа:

1) осуществлять мониторинг:

-  хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на территории муниципального округа;

-  начала и прохождения отопительного периода;

-  наличия запасов и движения топливно-энергетических ресурсов;

2) обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

3) предоставлять в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия оперативную информацию о ходе подготовке  объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду и о прохождении отопительного периода, ежемесячную государственную статистическую отчетность по формам 1-ЖКХ (зима) срочная.

10.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Суоярвского

муниципального округа		 	          	                                            Р.В. Петров

Разослать: Дело, членам комиссии, отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства, отдел по МР ГО и ЧС, отдел образования, культуры и социальной политики, финансовое управление, МКУ «ЦИХО» Суоярвского муниципального округа, ГУП РК «Карелкоммунэнерго», ИП Захаров М.С., ООО «Управдом», ООО «СКС», МУП «Суоярвская КУМИ», ТСЖ «Магистраль», ТСЖ «Наш дом», ООО «Гидроресурс», ООО «Сфера», Суоярвский РЭС ПО Западно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО Россети "Северо-Запад", Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз», муниципальные  организации МО  «Суоярвский муниципальный округ»

- Приложение № 1

- Утвержден

постановлением Администрации

Суоярвского муниципального округа

от 05.05.2025 № 391

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период,

подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо

от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих

электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию

жилищного фонда и объектов социальной сферы

| № п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные |  |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки-аккумуляторы не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры и техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок | все здания и сооружения, согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и поверка приборов и систем КИПиА, сигнализации | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |

| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| --- | --- | --- |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
| Тепловые сети |  |  |
| 11. | Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей с устранением выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей, работающих с параметрами теплоносителя более 115 С, отработавших нормативный срок службы. | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
| Электрические сети |  |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанции и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети |  |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
|  | 2 | 3 |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия -промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и другие мероприятия | по графикам планово-предупредительного ремонта, по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы и калориферы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы, калориферы, теплообменники, узлы |
| 31. | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные нормативными документами |
| 32. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 33. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвале зданий | ежегодно |
| 34. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 35. | Текущий ремонт внутридомового газового оборудования | ежегодно |
| 36. | Капитальный ремонт фасадных газопроводов | по результатам осмотра в межотопительный период |
| 37. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово-предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |
| Сооружения и сети газоснабжения (СУГ) |  |  |
| 38. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования, не реже одного раза в пять лет |
| 39. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 40. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования, не реже одного раза в 10 лет |
| 41. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 42. | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных -пунктов, групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 43. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
| Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |  |
| 44. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов; осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски; выявление утечек газа | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 45. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 46. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам планово-. предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 47. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 48. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |