

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ХХХIV сессия I созыв

**РЕШЕНИЕ**

26.06.2025 № 367

**О ходе выполнения арендаторами лесных участков обязательств по лесовосстановлению на территории Суоярвского муниципального округа**

В соответствии с Планом работы Совета Суоярвского муниципального округа на 2025 год, заслушав информацию начальника ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество», Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения арендаторами лесных участков обязательств по лесовосстановлению на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению (приложение к настоящему решению).

2. Решение подлежит размещению на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета

Суоярвского муниципального округа Н.В. Васенина

Приложение к решению

Совета Суоярвского муниципального

округа от 00.06.2025 № 367

**Информация**

**о ходе выполнения арендаторами лесных участков обязательств по лесовосстановлению на территории Суоярвского муниципального округа» по состоянию на 26.06.2025 года.**

Карелия участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Основной показатель, установленный на 2025 год федеральным проектом «Сохранение лесов» для Республики Карелия, составляет 100 % (это - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов или отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений).

Для достижения этого показателя лесовосстановление в республике Карелия в текущем году необходимо выполнить на площади 21194,70 га, в т.ч. искусственное лесовосстановление – 6420 га, естественное лесовосстановление – 14774,7 га.

В соответствии с Уведомлениями и приложениями № 6 к договорам аренды лесных участков в 2025 году арендаторам лесных участков с целью заготовки древесины необходимо выполнить лесовосстановление на территории Суоярвского муниципального округа на площади 2598,5 га, в т.ч. созданием лесных культур посадкой – 516,67 га или 19,9 %, посевом – 532,83 или 20,5 %, проведением мер СЕЛ на площади - 1192 га или 45,9 %, ЕЛ вследствие природных процессов - 357 га или 13,7 %.

По состоянию на 20.06.2025 г. арендаторами лесных участков выполнено лесовосстановление на площади 661,5 или 25,46 % га от установленного объема 2598,5 га в том числе:

- Искусственное ЛВ - 661,5 или 63,03 % от установленного объема 1049,5 га, в том числе:

1) создание лесных культур способом посева- 326,83 или 61,34 % от установленного объема 532,83 га. Посев выполнен семенами сосны обыкновенной.

В полном объеме посев выполнили - ООО «Суоярвский ЛПХ», АО «Запкареллес» по договору 53 -з от 17.12.2008 года.

АО «Запкареллес» по договору аренды 52-з выполнило посев на площади 200 га (план 406,0 га) или 49,26 %.

Несмотря на то, что АО «Запкареллес» своевременно приступил к выполнению работ по искусственному лесовосстановлению, отсутствие достаточного количества площадей с подготовкой почвы с 2024 года и дефицит работников привело к риску невыполнения работ во втором квартале 2025 г.

В случае невозможности выполнения посева в установленные сроки, при обращении арендатора в Министерство природных ресурсов и экологии РК о переносе недовыполненных объемов на 3 квартал 2025 г. посев будет заменен на посадку лесных культур с закрытой корневой системой.

2) создание лесных культур способом посадки – 334,67 га или 64,77 % от установленного объема 516,67 га (посадка сосны 325,2 га, ели ЗКС 9,47 га). В полном объеме посадка выполнена ООО «Суоярвский ЛПХ», АО «Запкареллес» по договору аренды 53- з от 17.12.2008 года. ООО «Поросозеро» выполнило посадку на 81,8%. АО «Запкареллес» по договору аренды 52-з от 17.12.2008 г. на 94,5 %.

Естественное лесовосстановление - план 1549 га. Данное мероприятие включающее в себя содействие естественному лесовосстановлению, естественное лесовосстановление вследствие природных процессов, запланировано в соответствии с Уведомлениями и приложениями № 6 к договорам аренды лесных участков в 3,4 кварталах текущего года.

- дополнение лесных культур -107,1 га или 19,8 % от установленного объема 539,9 га. На 84,9 % этот вид лесовосстановительного мероприятия выполнен ООО «Поросозеро». Остальные арендаторы не приступили к выполнению.

- агроуход за лесными культурами -107,1 га при плане 474,3 га (22,6 %). На 84,9 % этот вид лесовосстановительного мероприятия выполнен ООО «Поросозеро». Остальные арендаторы к выполнению не приступили. Сроки выполнения данных мероприятий 2,3 кварталы текущего года.

Подготовка почвы текущего года выполнена на площади 277,03 га (план 621,8 га – 44,55 %).

ООО ДОК «Калевала»

Информационными письмами от 07.04.2025 года № 425, 19.05.2025 года № 567, 27.05.2025 года № 598 Лесничество уведомляло арендатора о необходимости выполнить мероприятия по воспроизводству лесов в 2025 году, направило ведомости лесных участков, пройденных сплошной рубкой (2009 – 2023 гг), ведомости участков, на которых необходимо выполнить дополнение лк, агротехнические уходы.

Проектируемый ежегодный объем лесовосстановления составляет:

- ЛК - 151 га;

- естественное лесовосстановление (СЕЛ, ЕЛВПП) - 333 га.

Арендатор не выполнит искусственное лесовосстановление в полном объеме по следующей причине:

- объем заготовки древесины при сплошных рубках в 2024 году меньше и не соответствует проектному показателю в 447 га. Согласно отчета 1 - ИЛ за 2024 год вырублено сплошными рубками - 112,4 га. В 2025 году арендатором практически на весь задекларированный объем 2024 года по трем участковым лесничествам оформлена отсрочка на 12 календарных месяцев, за исключением 16,4 га. Необходимо провести ЗОЛ, по окончании обследовать и выполнить мероприятия по СЕЛ.

Для внесения изменений в ежегодные объемы искусственного лесовосстановления Обществу необходимо обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РК с соответствующим запросом.

- естественное лесовосстановление (СЕЛ, ЕЛВПП) - 333 га.

По состоянию на 20.06.2025 года - к выполнению мероприятия Арендатор не приступал, ведет переписку с Лесничеством.

Кроме того, в объемы договорных обязательств по воспроизводству лесов входит дополнение лесных культур - 21,0 га, агротехнический ухода за лесными культурами механизированным способом - 56,5 га.

Созданы лесные культуры в соответствии со статьей 63.1 Лесного кодекса РФ в части «компенсационного лесовосстановления». Исполнителем работ являлось ПАО «ФСК ЕЭС».

Выдано Предостережение о необходимости выполнения условий договора аренды.

Лесничеством в адрес арендаторов лесных участков АО «Запкареллес», ООО «Поросозеро», ООО «Суоярвский леспромхоз», ООО ДОК «Калевала направлены информационные письма о необходимости своевременного выполнения мероприятий по воспроизводству лесов и об ответственности в случае невыполнения данных мероприятий.

Ввиду действия моратория (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») у Лесничества отсутствует возможность привлечения арендаторов лесных участков к административной ответственности. При невыполнении объемов по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках договорных отношений по итогу года Лесничество вынуждено будет провести претензионно-исковую работу в отношении арендаторов.

Для выполнения искусственного лесовосстановления арендаторами лесных участков приобретено более 700486 шт. сеянцев. Из них сеянцев сосны 681543 шт., в т.ч. сеянцев Сосны с закрытой корневой системой – 315,943 тыс. шт., сеянцев Сосны с открытой корневой системой – 365,6 тыс. шт. Ель с закрытой корневой системой – 18943 шт.

Посадочный материал приобретен в питомниках АУ РК "Кареллесхоз" Вилга, участок Олонецкий, участок Суоярвский; ООО «Лесное бюро «Партнер».

Для выполнения посевов приобретены семена сосны обыкновенной в количестве 215,0 кг. Посевной материал приобретался в АУ РК «Кареллесхоз», ООО «Северный лес».

Объемы противопожарных мероприятий

По состоянию на 20.06.2025 в соответствии с приложениями № 6 к договорам аренды, арендаторы лесных участков выполнили противопожарные мероприятия в т.ч.:

Устройство минерализованных полос (барьеров) – 0,0 километров (план 161,14 км)

Уход за минерализованными полосами (барьерами) – 52,603 километров (план 295,78 км).

Строительство, реконструкция и ремонт дорог противопожарного назначения – 0,26 километра (план 41,55 км).

Устройство подъездов к источникам противопожарного снабжения – 1 шт. (план 14 шт.)

Установлено противопожарных аншлагов – 71 шт. (план 78 шт.)

Арендаторам лесных участков направлены информационные письма о направлены информационные письма о необходимости своевременного выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов и об ответственность в случае невыполнения данных мероприятий.

С начала пожароопасного сезона на территории Суоярвского муниципального округа обнаружен 1 лесной пожар на площади 0,3 га. Ущерб лесному фонду составил 0 руб.

Причина возникновения пожара – нарушение гражданами пожарной безопасности в лесах.

Объемы лесовосстановления в разрезе арендаторов лесных участков.

АО «Запкареллес» договора аренды 52-3 и 53-3 от 17.12.2008 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Объем работ в соответствии с уведомлением, в том числе | | |
| План всего, га | Факт всего, га | % выполнения |
| Лесовосстановление, всего, в том числе: | 1761 | 515 | 29,24 |
| Создание лесных культур (посадка) | 210,47 | 199,47 | 94,77 |
| Создание лесных культур (посев) | 521,53 | 315,53 | 60,50 |
| Содействие естественному лесовосстановлению | 791 | 3,4 квартал 2025 г. |  |
| Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов | 238 | 3 квартал 2025 г. |  |
| Дополнение лесных культур | 363,7 | 2,3 квартал 2025 г. |  |
| Агротехнический уход за лесными культурами | 263,7 | 2,3 квартал 2025 г. |  |
| Лесоводственный уход | 177,6 | 3 квартал 2025 г. |  |
| Подготовка почвы текущего года | 449,3 | 255,53 | 24,35 |
| Подготовка почвы будущего года | 600 | 3,4 кварталы 2025 |  |

ООО «Поросозеро» договор аренды 104-3 от 30.12.2008 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Объем работ в соответствии с Приложением № 6, в том числе | | |
| План всего, га | Факт всего, га | % выполнения |
| Лесовосстановление, всего, в том числе: | 210 | 90 | 42,86 |
| Создание лесных культур (посадка) | 110 | 90 | 81,82 |
| Создание лесных культур (посев) | - | - | - |
| Содействие естественному лесовосстановлению | 100 | 3,4 кварталы |  |
| Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов | - | - | - |
| Дополнение лесных культур (в том числе недовыполненный объем 2024) | 126,1 | 107,1 | 84,9 |
| Агротехнический уход за лесными культурами (в том числе недовыполненный объем 2024) | 126,1 | 107,1 | 84,9 |
| Лесоводственный уход (в том числе недовыполненный объем 2024 г.) | 329,5 | 3 квартал 2025 г. |  |
| Подготовка почвы текущего года | - | - | - |
| Подготовка почвы будущего года | 100 | 3,4 кварталы 2025 г. |  |

ООО «Суоярвский леспромхоз» договор аренды 146-3 от 23.12.2011 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Объем работ в соответствии с Приложением № 6, в том числе | | |
| План всего, га | Факт всего, га | % выполнения |
| Лесовосстановление, всего, в том числе: | 143,5 | 56,5 | 39,37 |
| Создание лесных культур (посадка) | 45,2 | 45,2 | 100 |
| Создание лесных культур (посев) | 11,3 | 11,3 | 100 |
| Содействие естественному лесовосстановлению | 50 | 3,4 кварталы 2025 г. |  |
| Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов | 37 | 3 квартал 2025 г. |  |
| Дополнение лесных культур | 29,1 | 0 | 0 |
| Агротехнический уход за лесными культурами | 28 | 0 | 2,3 кварталы 2025 г. |
| Лесоводственный уход | - | - | - |
| Подготовка почвы текущего года | 21,5 | 21,5 | 100 |
| Подготовка почвы будущего года | 35 | 3,4 кварталы 2025 г. |  |