Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

№ _395_ от 14.08.2014 г.

«Дорожная карта»

по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и

межведомственного электронного взаимодействия в Суоярвском муниципальном районе

| № | Мероприятия | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |
| 1.1 | Назначение ответственного должностного лица в администрации муниципального района за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | НПА о назначении, внесение необходимых изменений в должностную инструкцию | Глава Администрации муниципального района Г.Г. Данько 5-14-50 | Распоряжение №363от 29.07.2014г. Зам. главы администрации О.М.Калачева 5-18-33 |
| 1.2 | Назначение ответственного специалиста в администрации муниципального района, координирующего работу по организации оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | НПА о назначении, внесение необходимых изменений в должностную инструкцию | Глава Администрации муниципального района Г.Г. Данько 5-14-50 | Распоряжение № 152 от 16.05.2011г.; Распоряжение № 442 от 07.12.2011 г. Начальник отдела по экономике Ю.А.Потехина |
| 1.3 | Назначение ответственного специалиста администрации городского и сельских поселений за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие на территории поселений | 10 августа 2014 года | НПА о назначении, внесение необходимых изменений в должностную инструкцию | Глава Вешкельского сельское посел 3-72-34 Зам. гл. Лоймольского сельское посел 3-91-70 Зам.гл. Найстеньярвск.ого сельское посел 3-53-65 Зам. гл. Поросозерск. сельское посел 3-46-65 Зам. гл. Суоярвского городского посел 5-18-49 | И.А. Погребовская (по согласованию) О.О. Кузнецова (по согласованию) В.Н. Кудряшов (по согласованию) С.В. Лева (по согласованию) А.В. Судаков (по согласованию) |
| 1.4 | Сформировать временную рабочую группу из сотрудников подразделений администрации муниципального района и специалистов поселений | 25 августа 2014 года | НПА о создании рабочей группы | Зам. Главы по соц. вопрос О.М. Калачева 5-18-33 Ответственные должностные лица администрации МО «Суоярвский район», Главы городского и сельских поселений (по согласованию) | Распоряжение № 395 от 14.08.2014 г. |
| 1.5 | Предусмотреть при формировании бюджета муниципальных образований финансирование направления «Информатизация муниципального образования» | 1 сентября 2014 года | Отдельная строка в бюджете муниципального района/отдельный нормативный акт/муниципальная целевая программа | Начальник Финансового управления администрации МО «Суоярвский район» Л.В.Веденина 5-10-57; администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 1.6 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального образования, в том числе в электронном виде | Постоянно | Статистика востребованности муниципальных (государственных) услуг | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И.Анищенко 5-10-46; администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 1.7 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия | В течение 2014-2015 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Ответственные должностные лица администрации МО «Суоярвский район», администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | Распоряжение № 379 от 06.08.2014 г. |
| 1.8 | Внести изменения в должностные инструкции специалистов, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и формирование межведомственных запросов и ответов в электронном виде для оказания муниципальных и государственных услуг | 1 ноября 2014 года | Ответственность специалистов за предоставление услуг в электронном виде | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| Организация межведомственного электронного взаимодействия |
| 2.1 | Назначение ответственных специалистов за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения) в электронном виде | 10 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления ответов на запросы федеральных органов власти | Администрация МО «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | Распоряжение № 13 от11.01.2013г. Распоряжение № 67 от 14.02.2014 г.; Ответственные специалисты назначены |
| 2.2 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия | 20 августа 2014 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | Распоряжение № 13 от11.01.2013г. Распоряжение № 67 от 14.02.2014 г. |
| 2.3 | Назначение ответственных специалистов за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) в электронном виде для оказания муниципальных (государственных) услуг | 20 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления запросов в федеральные органы власти | Администрация МО «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | Распоряжение № 13 от11.01.2013г. Распоряжение № 67 от 14.02.2014 г.; Ответственные специалисты назначены |
| 2.4 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) | Постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район», Ю.А. Потехина 5-14-72 специалисты администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | В соответствии с подписанными Соглашениями об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг в электронной форме между Оператором системы межведомственного взаимодействия РК и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия РК |
| 2.5 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования | IV квартал 2014 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, специалисты администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 2.6 | Контроль за сохранностью установленного программного обеспечения для работы в ИС «СИР», а также за подключением и доступом администраций муниципальных образований к РСМЭВ | Постоянно | Обеспечение доступа специалистов к ИС «СИР» | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | В соответствии с подписанными Соглашениями об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг в электронной форме между Оператором системы межведомственного взаимодействия РК и участниками системы межведомственного электронного взаимодействия РК |
| 2.7 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | в течение 2014-2015 гг. | План подключений указанных организаций | Начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72 специалисты администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 2.8 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 2.9 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Управляющий делами МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |
| 3.1 | Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | 10 сентября 2014 года | НПА | Администрация муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Распоряжение № 13 от11.01.2013г. Распоряжение № 67 от 14.02.2014 г.; |
| 3.2 | Внесение изменений в План перевода в электронный вид муниципальных услуг органов местного самоуправления Республики Карелия и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Республики Карелия, которые подлежат переводу в электронный вид | 5 сентября 2014 года | Формирование оптимального Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Начальник отдела по экономике МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | При необходимости |
| 3.3 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Начальник отдела по экономике МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72, специалисты администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | При необходимости |
| 3.4 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, информирование специалистов Госкомитета РК по развитию информационно-коммуникационных технологий | Постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Начальник отдела по экономике МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72, специалисты администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| 3.5 | Уточнение списка специалистов администраций муниципальных образований, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде, информирование специалистов Госкомитета РК по развитию информационно-коммуникационных технологий | 1 сентября 2015 года, затем по мере изменений | Предоставление ответственным специалистам доступа к рабочему кабинету ИС «СИР» для предоставления услуг в электронном виде | Начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | При необходимости |
| 3.6 | Повышение уровня востребованности государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, переведенных в электронный вид | в течение 2014-2015 гг. | Отдельный план продвижения (популяризации) муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | Администрация МО «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| Обучение специалистов муниципальных образований |
| 4.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Повышение квалификации специалистов | Управляющий делами администрации МО «Суоярвский район» Е.И. Анищенко 5-10-46, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |  |
| Предоставление отчетности |
| 5.1 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории муниципального района (городского округа) | 10 октября 2014 года, 10 января 10 апреля 10 июля 10 октября 2015 года | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район» Ю.А. Потехина 5-14-72 |  |

Исп. Федорова Т.С. 5-14-72